[bookmark: _GoBack]ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение  муниципального образования Ломоносовский  муниципальный район Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»  в рамках государственной программы  Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на 01.01.2021 года
	№ п/п
	Наименование направления расходования средств, 
наименование объектов Программы                   
(целевое назначение субсидии)
	Плановые значения показателей по 
Соглашению  (гр. 4-6 Прилож. № 1)
	Выполнено руб. (*,**)
	Оплачено подрядчику            
(Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. 
(*,**)
	Принято в эксплуатацию в 2020г., км/п.м. 
(*,***/*) 
	Остаток средств, руб
	Примечания

	
	
	Целевые показатели 
результатив ности, 
км/п.м      
(*,***/*)
	Объем финансирования в 2020 
году за счет средств,  руб. (*,**)
	
	
	
	
	

	
	
	
	Всего
	За счет средств дорожного фонда
	Всего 
	За счет средств дорожного фонда (по 
КС-3)
	Всего
	За счет средств дорожного фонда
	
	Всего (гр.15= гр.4-гр.10)
	За счет средств дорожного фонда
	

	
	
	
	
	ЛО
	МО
	
	ЛО
	МО
	
	ЛО
	МО
	по акту 
приемки 
законченн ых работ
	по акту 
проверки 
законченн ых работ
	
	ЛО         
(гр.16 = гр.5гр.11)
	МО          
(гр.17 = гр.6гр.12)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения":
	0,85
	1627046,00
	947200,00
	679846,00
	1606775,54
	934484,00
	672291,54
	1606775,54
	934484,00
	672291,54
	0,85
	0,85
	20270,46
	12716,00
	7554,46
	

	
	в том числе по направлениям:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч.  с  твердым покрытием до сельских населенных пунктов.   ВСЕГО: 
	0,85
	1627046,00
	947200,00
	679846,00
	1606775,54
	934484,00
	672291,54
	1606775,54
	934484,00
	672291,54
	0,85
	0,85
	20270,46
	12716,00
	7554,46
	

	
	из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения.  ВСЕГО:
	0,85
	1627046,00
	947200,00
	679846,00
	1606775,54
	934484,00
	672291,54
	1606775,54
	934484,00
	672291,54
	0,85
	0,85
	20270,46
	12716,00
	7554,46
	

	
	в том числе по объектам:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	ремонт а/д общего пользования местного 
значения  – От Липовой аллеи до пожарного водоема д. Телези МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение
	0,30
	827046,00
	298400,00
	528646,00
	818775,54
	295416,00
	523359,54
	818775,54
	295416,00
	523359,54
	0,30
	0,30
	8270,46
	2984,00
	5286,46
	

	1.1.2
	ремонт а/д общего пользования местного 
значения  – улица Таллинская от дома №19   до 
дома № 43 в с. Русско-Высоцкое   МО Русско-
Высоцкое сельское поселение 
	0,55
	800000,00
	648800,00
	151200,00
	788000,00
	639068,00
	148932,00
	788000,00
	639068,00
	148932,00
	0,55
	0,55
	12000,00
	9732,00
	2268,00
	


Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносов муниципальный район Ленинградской области
Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение   _________________ Л.И.Волкова 
Главный бухгалтер ______________________ Е.В. Батуренко
МП
